Déroulement de projet (planning)

11/03/2019 Formation des équipes (Cédric, Nicolas, Romaric, Mohand), cahier

Des charges

22/03/2019 création d'un git développement des idées pour le projet

29/03/2019 Initiation imprimante 3D, récupération carte lipo pro et soudage des capteurs Arduino,

08/04/2019 Présentation intermédiaire, initiation à la modélisation boitier intérieur

15/04/2019 développement de programme Arduino. Avancement de la modélisation, étudier l’anémomètre

19/04/2019 Avancement du projet et finalisation de la partie gestion énergétique

26/04/2019 finalisation programme Arduino transmission et réception des données

29/04/2019 finalisation du projet et préparation de la présentation